生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 水城矿区中央下放煤矿棚户区改造 综合治理（大河裕民小区）

项 目 编 号 市水保监〔2012〕

建 设 地 点 六盘水市钟山区大河镇

验 收 单 位 六盘水市钟山区棚户区改造综合治理工作领导小组办公室

2023 年 11 月 07 日

一、生产水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 水城矿区中央下放煤矿棚户区改造综合治理（大河裕民小区） | 行业类别 | 房地产 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 六盘水市钟山区棚户区改造综合治理工作领导小组办公室 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 六盘水市水利局 2012年2月22日 市水保监〔2012〕3号 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2011年10月~2013年03月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 贵州天保生态有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | 六盘水市钟山区棚户区改造综合治理工作领导小组办公室 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 黔西南州鸿建建筑安装工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 贵州和润项目管理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 贵州绿之城节能环保科技有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）的规定，六盘水市钟山区棚户区改造综合治理工作领导小组办公室于2023年11月07日在六盘水市钟山区主持召开了水城矿区中央下放煤矿棚户区改造综合治理（大河裕民小区）水土保持设施验收会议。参加会议的有水城矿区中央下放煤矿棚户区改造综合治理（大河裕民小区）建设单位、施工单位、监理单位、水土保持监测单位、水土保持方案编制单位、水土保持设施验收报告编制单位以及特邀专家等，会议成立了验收小组（名单附后）。 验收小组及参会代表实地查勘了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况的汇报和评估单位关于技术评估情况的汇报，经讨论和认真研究，形成验收意见如下： （一）项目概况 为了便于开展项目建设期间工作，六盘水市钟山区棚户区改造综合治理工作领导小组办公室特成立“六盘水市钟山区棚户区改造综合治理工作领导小组办公室”作为项目建设单位开展前期工作，项目建设完成后该领导小组办公室已注销，建设单位变更为六盘水市钟山区棚户区改造综合治理工作领导小组办公室。 六盘水市距离贵阳市250公里，距昆明市390公里，距攀枝花310公里；项目位于六盘水市钟山区大河镇，处于六盘水市城区西北部，距离主城区6公里，大河镇政府西南面，216省道旁。地理坐标东经：104°51.5′，北纬：26°37.5′，项目区均有公路可通，交通极为便利。 本项目主要建设内容为：项目总用地面积为1.487hm²，并分为三个组团进行安置，其中，裕民小区一组占地3416.96 m²，裕民小区二组占地1735.82 m²，裕民小区三组占地9719.87 m²。项目总建筑面积为24240.00m²，建设单位为六盘水市钟山区棚户区改造综合治理工作领导小组办公室，总投资5627.18万元。项目总工期为18个月，即2011年10月~2013年3月。项目不涉及拆迁安置，但项目本身是为解决拆迁居民用户而进行的棚户区改造还房工程，因此本项目不涉及其他拆迁安置区。 （二）水土保持方案批复情况 根据《中华人民共和国水土保持法》和《水土保持方案编制审批管理和规定》等法律、法规的要求，2012年01月，六盘水市钟山区棚户区改造综合治理工作领导小组办公室委托贵州天保生态有限公司承担本项目水土保持方案报告书的编制工作；2012年2月22日，取得了六盘水市水利局《关于水城矿区中央下放煤矿棚户区改造综合治理（大河裕民小区）水土保持方案报告书的批复》（市水保监〔2012〕3号）。 （三）水土保持监测情况 本项目水土保持监测工作由六盘水市钟山区棚户区改造综合治理工作领导小组办公室自行开展。通过收集相关资料，结合项目建设具体情况，依据相关水土保持监测技术规范，采用样地调查等监测的方法，对项目建设区内的水土流失状况、水土流失危害及防治效果实施监测。监测小组重点对水土流失防治责任范围、扰动地表、水土流失危害、水土保持措施和土壤流失等项目进行了监测，于2023年11月编制完成并提交了《水城矿区中央下放煤矿棚户区改造综合治理（大河裕民小区）水土保持监测总结报告》。 （四）验收报告编制情况和主要结论 2023年10月，六盘水市钟山区棚户区改造综合治理工作领导小组办公室委托贵州绿之城节能环保科技有限公司承担了水城矿区中央下放煤矿棚户区改造综合治理（大河裕民小区）水土保持设施验收报告的编制工作，该单位在多次进行外业实地查勘和查阅了水土保持工程设计、施工、监理、建筑工程验收等档案资料的基础上，根据批准的水土保持方案、设计资料、水保监测以及施工文件等，对各项水土保持措施进行核对，实地调查水土流失现状、防治效果，并开展公众满意度调查，于2023年11月完成《水城矿区中央下放煤矿棚户区改造综合治理（大河裕民小区）水土保持设施验收报告》。 该单位认为本项目水土保持工程质量管理体系健全，设计、施工和监理的责任明确，管理严格，确保了水土保持设施的施工质量。项目区水土流失得到了治理，较好的完成了水土保持方案设计的防治任务；各项工程措施、植物措施质量均较良好，项目区的生态环境较工程施工期有明显改善，水土保持设施的管理维护责任明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥，已经具备竣工验收条件。 （五）验收结论 验收小组认为：水城矿区中央下放煤矿棚户区改造综合治理（大河裕民小区）水土保持方案审批手续完备，并开展了水土保持监测、监理工作，验收资料齐全；水土保持设施总体质量合格；项目区内扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等指标基本达到了有关技术规范、标准的要求；水土保持设施具备正常运行条件；运行期间的管理维护责任基本落实，符合水土保持设施验收的条件，验收小组同意本项目水土保持设施通过竣工验收。 （六）后续管护要求 （1）项目建设区的排水措施在运行过程中应安排专人加强排水沟的清理、管护工作，保持排水沟畅通。 （2）建议工程运行管理单位认真作好经常性的水保措施管护工作，明确组织机构、人员和责任，防止新的水土流失发生，确保水土保持措施正常运行。 （3）验收后，建设单位应尽快完善水土保持工程相关资料的归档、管理，以备核查。

- 验收组成员签字

水城矿区中央下放煤矿棚户区改造综合治理（大河裕民小区）水土保持设施

验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  | 六盘水市钟山区棚户区改造综合治理工作领导小组办公室 |  |  | 建设单位 |
| 成员 |  | 贵州绿之城节能环保科技有限公司 |  |  | 验收报告编制单位 |
|  |  | 六盘水市钟山区棚户区改造综合治理工作领导小组办公室 |  |  | 水土保持监测单位 |
|  |  | 贵州和润项目管理有限公司 |  |  | 监理单位 |
|  |  | 贵州天保生态有限公司 |  |  | 水土保持方案编制单位 |
|  |  | 黔西南州鸿建建筑安装工程有限公司 |  |  | 施工单位 |
|  |  |  |  |  | 特邀专家 |